## Slide 1
2026.06.13 - 2026.06.26 / 双周汇报
工作票智能识别项目 阶段周报
本期重点：补齐工程化能力与可汇报闭环；下期重点：启动工作票识别论文写作。
说明：OCR + LLM 核心识别链路属于前期任务，本期只作为系统基础，不计入本阶段工作量。
系统补充
论文启动
工作票识别项目阶段周报
01

## Slide 2
本阶段任务边界
把“识别功能已有”与“这两周新增”分开汇报，避免把前期 OCR + LLM 主链路重复计入。
前期基础能力
• PPStructureV3 对工作票版面、表格、文字识别 • LLM 将 OCR 结果整理为固定 JSON 字段 • 图片/PDF 上传后的基础识别闭环 • 字段缺失时不编造、保留不确定字段思路
本期汇报中只作为项目基线呈现。
这两周完善补充
• 流式接口：边处理边输出步骤事件 • 运行监控：上传、OCR、首字、生成、总耗时 • 前端识别台：双模式、拖拽上传、结果复制 • 配置/启动/文档/调试脚本与输出目录规范
本期成果更偏工程化、可观测和可展示。
工作票识别项目阶段周报
02

## Slide 3
本期完成：流式识别与运行可观测
新增的价值不是再做一次识别算法，而是让识别过程能被看到、被计时、被保存。
2
流式接口
结构化识别流式端点 图片直传流式端点
5
耗时指标
文件接收、OCR/编码 首字返回、生成、总耗时
2
识别入口
OCR + LLM 结构化 Vision LLM 自由识别
1
结果闭环
llm_result.json 包含解析结果与 timing
对应代码：/api/recognize-structure-stream、/api/direct-vision-stream、前端 SSE 解析和运行指标面板。
工作票识别项目阶段周报
03

## Slide 4
本期完成：前端识别台补齐
前端从“提交文件看结果”扩展为可演示的工作台：模式切换、运行轨迹、指标面板和输出区同屏可见。
WT 工作票智能识别台
结构化
图片直传
+ 选择文件
开始识别
运行监控
文件接收
--
OCR
--
首字返回
--
模型生成
--
总耗时
--
执行轨迹 上传完成 → OCR 完成 → 首字返回 → 生成完成
{ "parsed_json": {...}, "timing": {...} }
工作票识别项目阶段周报
04

## Slide 5
本期完成：工程化补充
围绕“能启动、能配置、能调试、能复现输出”补齐项目支撑件。
配置分层
.env.example 区分 LLM、Vision、Server；Vision 可独立配置，也可回退到 LLM。
启动脚本
start.ps1 设置 UTF-8 环境并用 uvicorn reload 启动，降低 Windows 运行成本。
输出组织
上传文件、PPStructure JSON/Markdown/visual、llm_result.json 统一落到 storage。
调试与健康检查
/api/health 暴露配置状态；test_api_debug.py 检查 base_url 与 key 是否有效。
工作票识别项目阶段周报
05

## Slide 6
当前系统形态：可演示、可观测、可追溯
识别主链路是前期基础；本期把它接入流式进度、前端运行监控和结果持久化。
上传文件
图片 / PDF
→
FastAPI
接收请求 生成 SSE
→
识别基础
PPStructureV3 或 Vision LLM
→
LLM 输出
JSON / 原文
→
前端展示
轨迹 / 指标 结果复制
可追溯输出
storage/uploads 保存原始文件；storage/outputs/ticket_xxxxxxxx 保存 PPStructure JSON、Markdown、visual 和 llm_result.json。
本页用于说明项目当前形态，不把 OCR + LLM 识别算法本身计入本期工作。
工作票识别项目阶段周报
06

## Slide 7
接下来两周：开始工作票识别论文
论文方向先从“问题定义 + 系统方法 + 实验设计”立起来，再把项目代码转化为图、表和实验材料。
研究问题
复杂版面工作票的字段、表格与签名信息如何可靠结构化。
相关工作
OCR / 版面分析 / 文档信息抽取 / 多模态大模型。
数据与标注
整理样本、字段 schema、表格保真、uncertain_fields 规则。
实验设计
PPStructure + LLM、图片直传 Vision、规则/模板基线对比。
评价指标
字段准确率、JSON 合法率、表格覆盖、延迟、错误类型。
题目候选：基于版面分析与大语言模型的工作票结构化识别方法研究
工作票识别项目阶段周报
07

## Slide 8
下两周排期与预期产出
目标不是立刻写完整论文，而是把论文骨架、综述材料和实验方案先固定下来。
第 1 周
确定论文题目与摘要草稿 完成论文大纲和章节分工 建立相关工作阅读表 定义数据字段和标注规范
第 2 周
绘制系统架构与流程图 设计对比实验和评价指标 补跑必要样例并记录误差 开始撰写引言、方法和实验设置
阶段产出
论文提纲 v1 相关工作表格 实验设计清单 系统图与误差案例 导师沟通问题列表
汇报落点：本期项目已具备论文材料雏形；下期开始把工程实现转化为研究叙事和实验论证。
工作票识别项目阶段周报
08