双周汇报

工作票智能识别项目阶段报告

工程化完善与论文构思启动

| 汇报周期 | 2026年6月27日 - 2026年7月10日 |
| --- | --- |
| 下阶段周期 | 2026年7月11日 - 2026年7月24日 |
| 项目主题 | 基于 OCR/版面分析与大语言模型的工作票结构化识别 |
| 本期定位 | 在前期 OCR + LLM 主识别能力基础上，完善系统可用性、运行可观测性与论文方向准备。 |

核心说明 OCR + LLM 的主识别功能属于前期任务，本报告不将其计入本期工作量。本期重点是补齐工程化闭环、前端展示与论文构思，为后续写作和实验设计做准备。

一、本期工作边界

本期汇报首先区分“前期已有能力”和“本期实际补充工作”。这样既能说明项目整体基础，也能避免把前期 OCR + LLM 识别链路重复计入本阶段成果。

| 类别 | 内容 | 本期处理 |
| --- | --- | --- |
| 前期基础 | PPStructureV3 对工作票版面、表格和文字进行识别；LLM 将 OCR 结果整理成固定 JSON 字段；支持图片/PDF 上传后的基础识别闭环。 | 作为项目基线呈现，不计入本期新增工作量。 |
| 本期补充 | 流式接口、运行计时、前端识别台、配置/启动/文档/调试脚本、输出目录规范，以及论文方向初步梳理。 | 作为本期主要完成内容。 |

二、本期完成情况

1. 后端流式接口与运行计时

新增结构化识别流式端点，服务端在上传、OCR、大模型首字返回、大模型生成等阶段持续推送事件。

新增图片直传大模型流式端点，对视觉模型调用过程进行同样的分阶段反馈。

在结果中记录 upload_ms、ocr_ms / image_encode_ms、llm_first_token_ms、llm_stream_ms 和 total_ms，便于后续分析系统性能。

流式结果最终仍会汇总为完整输出，并保存到 llm_result.json，保证前端体验与结果持久化都可用。

2. 前端识别台交互完善

前端页面形成两个识别入口：结构化识别和图片直传大模型，适合后续做路线对比。

补充拖拽上传、运行状态、时间指标、执行轨迹、结果区和复制功能，使系统更适合演示和调试。

前端通过 SSE 逐行解析服务端事件，能够在模型生成过程中实时展示增量结果。

3. 配置、启动与输出规范

.env.example 将文本模型、视觉模型和服务端配置拆分，视觉模型可独立配置，也可回退到通用 LLM 配置。

start.ps1 设置 UTF-8 环境并启动 uvicorn，降低 Windows 环境运行成本。

storage/uploads 保存原始上传文件；storage/outputs 保存 PPStructure JSON、Markdown、visual 和 llm_result.json。

/api/health 与 test_api_debug.py 用于检查服务和模型配置，方便快速定位运行问题。

三、阶段性问题与改进方向

样本与标注体系还不完整：目前系统已能输出结构化结果，但论文实验需要建立标准答案和字段级评价口径。

不同识别路线缺少系统对比：需要对 OCR + LLM 和图片直传 Vision LLM 进行准确率、表格覆盖、延迟和错误类型对比。

不确定字段需要进一步规范：uncertain_fields、source_evidence 和表格保真策略可以作为论文方法的一部分展开。

部署前需要收敛调试信息：健康检查接口中的配置调试信息适合开发阶段，后续部署应避免暴露敏感配置细节。

四、论文构思

下一阶段报告可以逐步从工程实现转向论文叙事。初步方向是将系统整理为“版面分析 + 大语言模型结构化抽取”的工作票识别方法，并通过实验比较不同路线的效果。

1. 题目候选

基于版面分析与大语言模型的工作票结构化识别方法研究

面向电力工作票的多模态文档信息抽取与结构化方法研究

融合 OCR 版面分析与大模型语义整理的工作票识别系统设计与实现

2. 研究问题

复杂版面工作票中的字段、表格、签名、时间和安全措施信息如何稳定抽取并转化为统一 JSON？

PPStructureV3 + LLM 与图片直传 Vision LLM 在准确率、表格保真、延迟和鲁棒性上有什么差异？

如何设计 source_evidence 和 uncertain_fields，使结构化结果既可用又能表达不确定性？

在样本数量有限的情况下，如何建立可复现实验流程和错误类型分析？

3. 技术路线设想

| 模块 | 论文中的作用 | 需要补充的材料 |
| --- | --- | --- |
| 数据准备 | 整理工作票样本，定义字段 schema 和标注规范。 | 样本清单、字段字典、标注示例。 |
| 版面识别 | 利用 PPStructureV3 获取文本、表格、版面和中间文件。 | 识别流程图、失败案例、表格示例。 |
| LLM 结构化 | 通过提示词将 OCR 结果整理为固定 JSON，并保留证据与不确定字段。 | 提示词、JSON schema、解析策略。 |
| Vision 对比 | 将图片直传视觉大模型作为对比路线，评估端到端识别效果。 | 对比实验设置、延迟记录。 |
| 评价分析 | 从字段准确率、JSON 合法率、表格覆盖、错误类型等角度评估。 | 评价指标、统计表、错误分类。 |

4. 预期创新点

面向工作票场景构建较明确的结构化字段 schema，并兼顾表格、人员、时间和安全措施等关键要素。

把 OCR 中间结果、LLM 输出和 source_evidence 结合起来，降低黑箱抽取结果不可追溯的问题。

比较 OCR + LLM 与 Vision LLM 两种路线，为复杂业务票据识别提供工程和实验层面的依据。

将运行耗时和首字返回时间纳入系统评价，使论文不仅关注准确率，也关注实际可用性。

五、下两周工作计划

| 时间 | 主要任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 2026.07.11-2026.07.17 | 确定论文题目和摘要草稿；完成论文大纲；建立相关工作阅读表；定义字段 schema 和标注规范。 | 论文提纲 v1、题目/摘要草稿、相关工作表格、字段字典初稿。 |
| 第2周 2026.07.18-2026.07.24 | 绘制系统架构图和流程图；设计对比实验与评价指标；整理样例输出和错误案例；开始撰写引言、方法和实验设置。 | 系统图、实验设计清单、误差案例、引言与方法章节初稿。 |

六、论文大纲初稿

绪论：研究背景、工作票识别需求、现有方法不足和本文工作。

相关工作：OCR 与版面分析、文档信息抽取、多模态大模型、票据/表单结构化识别。

系统与方法：数据输入、PPStructureV3 版面识别、LLM 结构化抽取、证据保留和不确定字段处理。

实验设计：数据集、标注规则、对比路线、评价指标和实验环境。

结果与分析：字段级结果、表格覆盖、错误类型、效率分析和案例分析。

总结与展望：阶段性结论、局限性和后续优化方向。

七、本期小结

本期工作的核心是把前期已有的 OCR + LLM 识别能力包装成更完整、可演示、可观测、可追溯的系统形态；同时开始把项目实现转化为论文问题、技术路线和实验设计。下一阶段将重点完成论文提纲、相关工作阅读、字段 schema、系统图和实验方案，为后续正式写作打基础。